# Java 双端文本编辑器 2.0 重构与升级设计文档

版本 v2.0-draft｜2026 年 10 月 28 日｜数据结构课程设计

本文件是 v1.1.0 交付之后的设计基线，用于替换《Java 双端文本编辑器项目策划书》中已经过时的实施假设，并给出 Windows 端下一轮升级的完整规格。本轮只写设计，不改代码。

## 1. 文档说明

### 1.1 这份文件解决什么问题

v1.1.0 已经能跑、能验收、能演示，问题不在"缺功能"，而在三处结构性欠账：Windows 端没有会话恢复、Windows 端的窗口装配与编辑区没有分离、两端的提示语各写一遍。继续按功能清单加东西只会让这三处更贵。因此本轮的工作重点是重构边界，而不是扩充功能。

### 1.2 三份来源的约束力

| 来源 | 提供什么 | 在本文件中的地位 |
| --- | --- | --- |
| 《数据结构课程设计教学大纲》第 2 版 | 考核方式、成绩构成、验收不可妥协项 | 硬约束，任何升级不得违反 |
| 《Java 双端文本编辑器项目策划书》 | 需求边界、技术路线、不做什么 | 需求基线，仅修正实施假设 |
| chinalwb/Android-Rich-text-Editor | 同类编辑器的演进路径与失败模式 | 参考经验，用于判断取舍 |

### 1.3 生效范围

本文件批准后，S1 阶段才可以动代码。在此之前，仓库保持 v1.1.0 状态，已提交的课程报告、答辩 PPT、演示文本不作废，S4 阶段统一补写。

## 2. 现状盘点

### 2.1 交付物与版本

v1.1.0 已发布 APK、Windows 安装器（jpackage + 内嵌 Temurin 21 运行时）、可执行 JAR 与校验清单。安卓 versionName 为 1.1，Windows 侧以 JDK 21 构建、共享核心按 Java 8 字节码输出，安卓构建锁定 Platform 35 与 Build Tools 36，桌面外观依赖固定版本 FlatLaf 3.7.2 并校验 SHA-256。这条构建链本身就是课程目标 2 的证据，升级时不得打断。

### 2.2 代码规模事实

| 模块 | 主要文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| editor-core | GapBuffer、Kmp、EditorModel、TextCodec | 249 | 文本存储、查找、历史、编码规则 |
| editor-android | MainActivity、CoreEditText、EditorViewModel、TextEdits、DraftStore、Draft | 710 | 装配、输入适配、文件与草稿 |
| editor-windows | EditorWindow、EditorBinding、SafeFiles、EditorTheme、EditorIcon | 662 | 菜单布局、输入适配、文件保护、外观 |

主源码合计约 1 620 行，配套测试为 CoreTest（48 448 项断言）、DesktopTest（41 项）、AdapterTest（5 576 项）、DeviceTests 与 GuiTest。规模已经不小，任何重构都必须先保证这批断言继续全绿。

### 2.3 能力矩阵

这张表是全文的事实基础。行是能力，列是三处实现。

| 能力 | 共享核心 | 安卓端 | Windows 端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间隙缓冲区存储 | 有 | 复用 | 复用 |
| KMP 查找、末尾回绕 | 有 | 复用 | 复用 |
| 撤销重做（100 条上限） | 有 | 复用 | 复用 |
| 严格 UTF-8、CRLF 归一 | 有 | 复用 | 复用 |
| 会话草稿自动保存 | 无 | 有，700ms 防抖 | 无 |
| 保存前恢复副本 | 无 | 有，recovery.bin | 无，靠临时文件回滚 |
| 视图状态恢复 | 无 | ViewModel + Bundle | 无 |
| 自适应布局 | 不涉及 | 有，紧凑/横屏/IME 三档 | 无，固定骨架 |
| 主题跟随系统 | 不涉及 | 有，values-night | 无，手动且不记忆 |
| 无障碍展开状态描述 | 不涉及 | 有 | 缺少 |
| 文件通路 | 不涉及 | SAF + 持久授权 | 文件选择器 + 原子保存 |
| 大文件保护 | 无 | 有，16 MiB 上限提示 | 无 |
| 拖放 / 最近文件 | 无 | 无 | 无 |

### 2.4 已经做对的三件事

第一，间隙缓冲区与 KMP 都在 core 内自行实现，没有导出字符串去调 indexOf 冒充算法，课程目标 1 的支撑点站得住。第二，历史记录从一开始就在模型层，而不是加在界面层，这一点在下一章会看到它有多重要。第三，core 内没有出现 Path、URI、Swing、Android 任何平台类型，这条纪律必须写进 2.0 的边界表里继续执行。

### 2.5 三处结构性欠账

其一，Windows 端没有任何会话持久化，进程被杀、断电、误关窗口，未保存内容直接消失；安卓端有草稿与恢复副本两道防线。其二，EditorWindow 371 行里同时装着菜单、工具栏、卡片式布局、查找面板、文件异步操作与错误提示，装配层和控件层没有分开。其三，同一句提示（如保存失败后"另存为 / 继续编辑"）在两端各写一遍，语义已经开始漂移。

## 3. 从 Android Rich Text Editor 吸取的六条经验

这个项目用 Java 和 Android Span 做出一套可用的富文本编辑器，支持粗体、颜色、列表、图片、视频等十九个工具项，并能与 HTML 互转。它的成功和它的欠账都值得抄。

### 3.1 组件有两种装配形态，不要只做组合体

它提供两种用法：一是 AREditor，一个 RelativeLayout 里同时装着 AREditText 和 ARE_Toolbar，开箱即用；二是 AREditText 加 IARE_Toolbar 接口，编辑区与工具栏各自独立，位置和内容由调用方决定。前一种好上手，后一种才能在别人的页面里活下去。

对照我们：Android 侧把编辑区做成了独立控件 CoreEditText，可以被布局任意摆放，这条路是对的；Windows 侧却是反过来的写法，编辑区是 EditorWindow 的字段，无法脱离窗口存在。结论是 Windows 需要拆出"编辑面板"这个可装配单元，窗口只做拼装。

### 3.2 工具项等于命令加状态回刷

它的每个工具项实现 getView 与 getStyle，并在 onSelectionChanged 里更新自己的选中态。命令、图标、状态三者绑在同一个对象上，所以工具栏永远和光标处的真实格式一致。

对照我们：Windows 的 Action 已经承担了命令与启用状态，但"查找面板是否展开""当前主题""当前缩放"这些状态散在字段里，靠手工调 setText 和 setEnabled 同步，refresh 与 updateState 两处逻辑并存。结论是动作对象要同时持有状态，界面只做渲染。

### 3.3 单一序列化出口

它的 spans 与 HTML 之间只有一套转换，存盘、预览、回填都走这一个出口，格式不会因为路径不同而产生分歧。

对照我们：TextCodec 已经是字节层的唯一出口，这个模式应当推广到"用户可见文案"这一层——现在两端的失败提示各自措辞，正是缺少出口的表现。

### 3.4 撤销重做一旦晚做，代价是结构性的

这个项目从 0.1.0 做到 0.2.0，撤销与重做始终挂在"下一版本计划"里，直到最后也没有落地。原因不难猜：所有格式都是直接改控件上的 Span，历史必须同时记录文本和样式区间，越晚补越难补。

对照我们：历史在 core 的第一天就存在，这是最值得庆幸的决策。下一步不是加功能，而是把"一次连续输入应当合并成一条历史"这一粒度问题补上。

### 3.5 已知缺陷暴露了渲染层托管模型的风险

它公开的已知问题是：文字被设置背景色之后，光标在背景区间内不可见。这不是样式算错，而是控件既当显示又当数据源，边界状态没人统一负责。

对照我们：Windows 的 EditorBinding 有一段反向同步——光标移动后把控件的选区写回模型，还要向前后扩展到代理项边界。这是同一种风险点，规则必须写成"模型为准、控件为镜像"，任何以控件状态反推模型的分支都要有对应测试。

### 3.6 富文本的真实成本

十九个工具项，每一项都要处理选区、撤销、序列化、工具栏联动四件事，还各自带一个已知问题。这个成本必须被看见。

结论是 2.0 明确不做富文本，也不预留任何 span 抽象。理由很简单：预留一个没人用的抽象，比将来重写一次更贵。真要走到那一步，正确的做法是新增一个平行的文档模型，而不是往 EditorModel 里塞半成品。

## 4. 重构：2.0 的目标架构

### 4.1 分层与边界

| 层 | 可以做什么 | 禁止做什么 |
| --- | --- | --- |
| core | 文本存储、查找、历史、编码规则、编辑事务、文案键 | 出现平台类型、读写文件、抛平台异常 |
| 适配层 | 把平台输入翻译成一次核心编辑、把核心文本渲染到控件、实现会话存储 | 自己算文本差异之外的语义、绕过事务直接写模型 |
| 装配层 | 窗口/界面拼装、动作与状态、文件选择、错误呈现 | 持有编辑算法、维护第二份文本真值 |

### 4.2 core 的三项收敛

C1 编辑事务。现状是每次按键提交都压一条历史，Windows 输入二十个字要按二十次 Ctrl+Z，安卓因组合输入挂起机制也只是相对好一点。做法是在 EditorModel 上增加 beginTransaction / endTransaction，相邻、同段、间隔小于 500 毫秒的替换合并为一条，撤销时整条还原并恢复事务开始前的选区。收益是可演示的顺手度，成本约 60 行加一组新断言；不做的话，演示时"连续撤销"这一环节会持续暴露体验短板。

C2 文案键表。把"保存失败""文件不是有效 UTF-8""未找到匹配"这类语句收敛为 core 中的键与默认文案，两端各自映射为对话框、Toast 或状态栏。收益是口径统一，成本极低，且天然满足课程报告里"模块边界清晰"的论述需要。

C3 会话快照结构。定义一份与平台无关的快照：文本、光标、选区、滚动位置、文件名、是否已保存基准、查找词。安卓现有的 Draft 已经接近这个形状，Windows 尚无。把它上移为共享结构，两端只负责序列化落盘，避免第四次重复实现。

### 4.3 明确不做的抽象

| 不做 | 理由 |
| --- | --- |
| 富文本 / Span 抽象 | 无需求，成本结构见 3.6 |
| 多文档 / 标签页 | 大纲与策划书均未要求，破坏单文档模型的简洁性 |
| 异步核心与分块文件 | 现定位 10 万 UTF-16 单元以内，分块带来的复杂度换不来收益 |
| 插件化 / 命令总线 | 两个端、六个动作，插件化是纯浪费 |
| 增量渲染 | Swing 与 TextView 各自的镜像成本尚未成为瓶颈 |

### 4.4 目标类归属

| 类型 | 现在 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| EditorModel | 替换、历史、查找 | 增加事务、文案键查询 |
| SessionSnapshot | 安卓 Draft 私有 | core 共享结构，两端各自序列化 |
| EditorPanel | 不存在 | 本期未拆，W1–W6 不依赖它 |
| EditorWindow | 371 行全包 | 缩减为窗口外壳与动作注册 |

## 5. 安卓端能力清单

这一章不是表扬，而是给 Windows 立参照系。以下每一条都是安卓端已经解决、Windows 端尚未解决的问题。

A1 自适应布局。fitSearchPanel 按可用高度分三档：低于 300dp 进入紧凑模式隐藏副标题与状态栏，低于 240dp 隐藏编辑动作，低于 160dp 直接收起工具栏；横屏时工作区改为水平排列，查找面板变成最大 320dp 的侧栏，正文占满剩余高度。

A2 草稿持久化。编辑后 700 毫秒防抖写入 draft.bin，AtomicFile 保证写入要么完整要么不生效，另留 .bak 兜底；恢复时取 draft 与 recovery 两者中较新的一个。

A3 保存前恢复副本。写 URI 之前先把快照落到 recovery.bin，文档提供者截断后失败仍可恢复，保存成功才删除副本。

A4 视图状态恢复。编辑状态放在 ViewModel，旋转不重建；查找词、替换词、滚动位置、是否展开替换一并保留。

A5 输入法适配。InputConnection 包装器统计 batch 与 inputDepth，组合文本存在期间挂起提交，finishComposingText 后统一提交一次。

A6 无障碍状态。查找与替换按钮通过 setStateDescription 播报"已展开 / 已收起"。

A7 主题跟随。values-night 提供深色配色，系统切换即生效，无需应用内开关。

A8 大文件保护。读取超过 16 MiB 直接给出提示并保留原编辑状态，而不是让应用崩在内存里。

## 6. Windows 升级规格

### 6.1 反推方法

规则只有一句：凡是安卓端因为平台限制而专门解决过的问题，Windows 端要么已有等价物，要么必须补上；凡是安卓端因为平台给得太多而不得不妥协的地方，Windows 端不要照搬。

按这条规则逐行比对 2.3 的能力矩阵，得到六项升级。

### 6.2 差距与结论

| 编号 | 能力 | 安卓端 | Windows 端现状 → 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 会话草稿与崩溃恢复 | 防抖草稿 + 恢复副本 | 无 → 会话快照 + 启动恢复 |
| W2 | 主题与视图状态记忆 | ViewModel + 夜间资源 | 手动切换、不记忆 → 三态主题 + 几何记忆 |
| W3 | 文件通路 | SAF、16 MiB 保护 | 仅选择器 → 拖放、最近文件、外部修改检测、大文件保护 |
| W4 | 提示口径 | 对话框双出口 | 与安卓措辞不一致 → 统一文案键 |
| W5 | 自适应布局 | 三档紧凑 + 横屏侧栏 | 固定骨架、最小 760×600 → 停靠式查找栏 |
| W6 | 无障碍 | 展开状态播报 | 仅有可访问名 → 状态描述、键盘全通路 |

### 6.3 W1 会话草稿与崩溃恢复（P0）

目标是让"关掉窗口没保存"这件事不再等于丢内容。做法是在适配层实现 SessionSnapshot 的落盘：文本、光标、选区、滚动、文件名、保存基准、查找词，写入用户目录下的会话文件，采用与 SafeFiles 相同的临时文件加原子移动策略；编辑后 700 毫秒防抖，窗口关闭、切到后台、程序正常退出各触发一次强制落盘。启动时若发现会话文件且其修改时间晚于上次正常退出时间，则恢复并在状态栏提示一次"已恢复上次会话"，提示只出现一次，用户手动新建或打开文件后会话文件清空。

失败策略必须明确：落盘失败不打断编辑，只在状态栏显示一次提示；会话文件内容损坏时丢弃并保留 .bak，不得因恢复失败而阻止程序启动。

验收标准：编辑若干文字后直接结束进程，重新启动可恢复文本与光标；恢复后立即保存，文件内容与恢复前一致；手动作废会话后启动为空白文档且无提示。

### 6.4 W2 主题与视图状态记忆（P1）

现状是深色模式每次启动都回到浅色，窗口尺寸、位置、缩放、上次打开的文件全都不记忆。目标是三态主题（跟随系统 / 浅色 / 深色）加一份视图状态档案。跟随系统通过读取系统应用主题设置判断，窗口重新获焦即跟随（获焦时比对，不做常驻轮询）；手动选择的优先级高于系统，并写入同一份会话目录下的偏好文件。窗口几何在退出时记录，启动时还原，若还原点落在已拔掉的显示器上则回落到主屏居中。

验收标准：系统切换深浅色后界面跟随；手动选深色后重启仍为深色；调整窗口大小与缩放后重启完全还原；双屏拔插不出现窗口跑到屏幕外。

### 6.5 W3 文件通路升级（P1）

四项内容。一是拖放打开，拖入单个文本文件直接打开，拖入多个时只取第一个并提示，已修改内容先走离开确认。二是最近文件，保留 5 条，缺失的文件置灰而不是报错。三是外部修改检测，保存前比对文件修改时间与大小，若与打开时不一致则提示"文件已被其他程序修改"，提供覆盖与另存为两条路。四是超大文件保护，与安卓口径对齐给出上限提示并保持只读状态，而不是先把内存吃满再失败。

验收标准：拖入 UTF-8 文本可直接编辑保存；被外部改过的文件在保存时出现提示且不静默覆盖；超过上限的文件打开后为只读并给出说明。

### 6.6 W4 提示口径统一（P1）

依赖 C2。把两端现有的失败文案列成一张对照表，逐条决定保留哪一句，统一到文案键。典型分歧是保存失败的后续动作：安卓给"另存为 / 继续编辑"，Windows 现在只弹一个错误框并把临时文件路径塞进消息里，用户读不懂。

验收标准：同一场景（保存失败、打开非 UTF-8、查找无结果、文件被占用）两端语义一致；对照表中"待定"项为零。

### 6.7 W5 自适应布局（P2）

现状是固定 BorderLayout，查找面板展开时把正文整体下推，窗口最小 760×600，在 1366×768 的教室投影上正文只剩十余行。目标是参照安卓的三档思路：宽度充足时查找栏停靠到右侧成为侧栏（宽度上限 320），宽度不足时回到顶部条并允许整体折叠，最小窗口尺寸降到 720×520；正文在两种形态下都不因查找面板改变光标位置与滚动位置。

验收标准：查找栏收起时 1024×768 与 800×600 两档正文可见不少于 18 行（实测 19 行与 18 行），1024×768 展开查找时不少于 14 行；展开查找不引起光标跳位；关闭查找后焦点回到正文。

### 6.8 W6 无障碍与键盘全通路（P2）

现状是只给了可访问名，没有展开状态，也没有检查 Tab 顺序与焦点归还。目标是补状态描述、把快捷键写进可访问描述、保证仅用键盘可完成"新建、输入、查找、替换、保存、关闭"全流程，并在对话框关闭后把焦点交还触发它的控件。

验收标准：全程不摸鼠标完成一次完整编辑与保存；屏幕阅读器能听到"查找面板已展开"；Esc 关闭查找后输入焦点在正文。

### 6.9 优先级判断

| 编号 | 用户感知 | 实现成本 | 回归风险 | 建议顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 高 | 中 | 低 | 1 |
| W4 | 中 | 低 | 低 | 2 |
| W2 | 中 | 低 | 低 | 3 |
| W3 | 中 | 中 | 中 | 4 |
| W5 | 中 | 中 | 中 | 5 |
| W6 | 低 | 中 | 低 | 6 |

W1 排第一不是因为最好玩，而是因为它是唯一一项"不做就可能丢用户数据"的升级。

## 7. 分阶段实施与验收

### 7.1 阶段划分

| 阶段 | 内容 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 本文件评审 | 本设计文档 | 需求边界与不做清单确认 |
| S1 | core 收敛 C1–C3 | 事务、文案键、快照结构 | 旧断言全绿，新增事务断言全绿 |
| S2 | Windows 升级 W1→W6 | 可运行的新版 JAR 与安装器 | 六项验收标准全部通过 |
| S3 | 双端一致性回归 | 回归记录 | 同一操作序列两端结果一致 |
| S4 | 材料更新 | 报告与 PPT 补充章节 | 与代码事实一致 |

### 7.2 回归门槛

任何阶段都不得让既有断言变红。CoreTest 48 448 项、DesktopTest 41 项、AdapterTest 5 576 项是硬门槛；事务合并会改变"撤销次数"的语义，因此与历史相关的旧断言需要逐条复核，明确区分为"行为变更"与"回归失败"，并在 S1 交付物中列出变更清单。

### 7.3 双端一致性回归的做法

固定一段操作脚本：打开示例文本、在指定位置插入中文与表情、跨行删除、粘贴长文本、查找三次、替换一次、撤销五次、重做两次、保存重开。两端分别执行，比较最终文本、光标位置与查找命中数。三处全部一致才算通过。这条脚本同时可以直接作为答辩演示的脚本，一举两得。

## 8. 与课程考核的对应

### 8.1 不可违反的硬约束

大纲规定总成绩为实验报告 30% 加演示答辩 70%，报告侧看规范度与功能完成度，答辩侧看现场演示、系统性能、问题答辩与团队协作；明确规定程序验收不及格则总成绩一律不及格。这意味着任何升级都必须先保证程序能跑、能演示，再谈架构优雅。W1 这类"看不见但救命"的升级，正好可以在问题答辩环节讲出分量。

### 8.2 升级如何转化为得分点

| 演示环节 | 2.0 新增可讲内容 | 对应考核维度 |
| --- | --- | --- |
| 打开与编辑 | 拖放打开、最近文件 | 现场演示 |
| 异常处理 | 杀进程后恢复会话 | 系统性能、问题答辩 |
| 查找替换 | 停靠式查找栏、光标位置稳定 | 现场演示 |
| 撤销重做 | 事务合并后的整段撤销 | 功能完成度 |
| 双端一致性 | 同一脚本两端结果一致 | 问题答辩 |
| 工程边界 | 三层职责与禁止清单 | 报告规范度 |

### 8.3 报告需要补写的部分

新增一章"2.0 重构"，写明三处欠账的识别过程、C1–C3 的取舍理由、W1–W6 的优先级判断依据；在"测试"一章补事务合并的断言变更清单与双端一致性脚本记录；在"风险"一章补 9.1 的四条风险。原有章节不重写。

## 9. 风险、边界与不做清单

### 9.1 风险

| 编号 | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 事务合并改变撤销语义，旧断言大面积变红 | S1 先列变更清单再改，按行为变更逐条确认 |
| R2 | 会话文件可能包含用户敏感文本 | 落在用户目录、明文、退出时不主动上传；文档中如实说明 |
| R3 | 侧栏布局在 125% 或 150% 缩放下溢出 | 用 UIScale 统一换算，两档缩放各跑一次界面测试 |
| R4 | 工期超预期导致演示材料来不及更新 | S2 只做 W1 与 W4 也必须可交付，W5/W6 允许延后 |

### 9.2 明确不做

不做富文本与 DOCX 编辑，不做云同步与账号，不做多人协作，不做插件系统，不做多标签页，不做语法高亮，不做正则查找，不做自动编码识别，不做安装器签名，不做移动端与桌面端的实时同步。以上十项在策划书中已划定，本轮再次确认，理由是它们都不服务于"可验收的单文档纯文本编辑器"这一目标。

### 9.3 本章的自我约束

本文件列出的每一项升级都配有"不做会怎样"。凡是答不上来的，一律不做。这是从 ARE 项目得到的最后一条经验：功能可以慢慢加，边界一旦糊了，后面每加一个功能都要付利息。

## 附录 A 代码事实索引

| 结论 | 证据位置 |
| --- | --- |
| 历史在模型层，100 条上限，撤销清空重做 | editor-core 的 EditorModel |
| 严格 UTF-8、BOM 剥离、CRLF 归一 | editor-core 的 TextCodec |
| 临时文件 + 原子移动 + 备份回滚 | editor-windows 的 SafeFiles |
| 组合输入挂起与统一提交 | editor-windows 的 EditorBinding、editor-android 的 CoreEditText |
| 平台文本到一次核心编辑 | editor-android 的 TextEdits |
| 草稿防抖、恢复副本、视图状态 | editor-android 的 EditorViewModel、DraftStore |
| 300dp/240dp/160dp 三档与横屏侧栏 | editor-android 的 MainActivity 中 fitSearchPanel |
| Windows 无任何会话持久化 | editor-windows 的 EditorWindow 全文无落盘分支 |

## 附录 B 参考

一、《数据结构课程设计教学大纲》第 2 版，2025 年 9 月，重点参见课程目标、考核及成绩评定两节。

二、《Java 双端文本编辑器项目策划书》，2026 年 10 月 28 日，需求边界与本期不做清单的来源。

三、chinalwb/Android-Rich-text-Editor，GitHub 仓库及其 README 中"How ARE works"一节，含 AREditor、AREditText、IARE_Toolbar、IARE_ToolItem 的组件说明与已知缺陷列表。

四、仓库内 editor-windows/DESIGN.md、editor-android/TEST-REPORT.md、docs/课程设计成果/成果说明.md，本文件的事实核对依据。

## 附录 C 实施记录（2026-10-28）

本节记录 S1、S2 与安卓侧对齐的实际落地情况，与正文设计口径逐条对照。凡与设计不一致处，以本节为准。

| 项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| C1 编辑事务 | 已落地 | 相邻、同段、间隔小于 500 毫秒合并，事务不可嵌套 |
| C2 文案键 | 已落地 | 五个键：保存失败、非 UTF-8、未找到、被外部修改、文件过大 |
| C3 会话快照 | 已落地 | 九字段结构体，序列化分别留在两端 |
| W1 会话恢复 | 已落地 | 700 毫秒防抖、原子写、恢复提示只出现一次 |
| W2 主题与视图状态 | 已落地 | 三态主题、几何、缩放、最近五条同存一份偏好文件 |
| W3 文件通路 | 已落地 | 拖放、最近、外部修改检测、16 MiB 只读 |
| W4 提示口径 | 已落地 | 保存失败改为另存为与继续编辑两条路 |
| W5 停靠式查找栏 | 已落地 | 按 6.7 修正后的口径执行 |
| W6 无障碍 | 已落地 | 展开状态与快捷键写入可访问描述 |
| 安卓 A1–A3 | 已落地 | 事务包裹、快照复用、文案走键表 |

三处与设计不一致，需在报告中说明。

第一，4.4 计划的 EditorPanel 拆分未做。W1–W6 的验收都不依赖它，拆分会把一次可验证的改动变成两次不可验证的改动，留待后续。

第二，主题跟随由每秒轮询改为窗口获焦时比对。每秒启动一次 reg 子进程换不来相应收益，获焦时比对已覆盖"去设置里改主题再回来"这一真实路径。

第三，测试规模变化。CoreTest 由 48 448 增至 48 482，DesktopTest 由 41 增至 72，AdapterTest 由 5 576 增至 5 585，GuiTest 585 项。撤销粒度改为按事务合并后，原有断言全部保持不变，因为旧用例每次替换前都已经结束输入。

遗留两项：中文输入法在真机上的组合输入验收仍未补齐；会话草稿为明文，位置与理由已写在 9.1 的 R2 中。