# Java双端文本编辑器
项目策划书

数据结构课程设计    Windows与安卓端    2026年10月28日

## 一 项目定位与实施结论

本项目面向日常笔记和课程代码片段编辑，开发一个支持中文的轻量级纯文本编辑器。使用 Java 编写共享编辑核心，Windows 端采用 Swing，安卓端采用原生界面。以文本存储、编辑历史和字符串查找为主线，完成从需求分析、数据结构设计到测试和答辩的课程实践。

建议先完成可独立验收的 Windows 版，再复用核心开发安卓版本。课程内安排 15 学时完成第一阶段；安卓扩展另估 10—14 人时。双端均纳入项目目标，但不把两套界面同时交付作为单人 15 学时内的承诺。若教师要求同周双端验收，应采用小组并行方案。

## 二 课程要求与项目对应

| 大纲依据 [1] | 项目落实方式 |
| --- | --- |
| 选题表第17项 简单的文本编辑器 | 围绕纯文本的新建、编辑、查找和保存形成完整操作流程。 |
| 综合运用数据结构与算法 | 自行实现间隙缓冲区和 KMP；用双栈组织撤销与重做。 |
| 时空复杂度与正确性验证 | 给出核心操作复杂度，使用边界用例、随机对照和基准实验验证。 |
| 实验报告与演示答辩 | 提交源码、可运行包、设计报告、测试记录和演示材料。 |
| 一周15学时 | 课程内优先完成共享核心与 Windows 版，安卓端按扩展计划推进。 |

## 三 成果目标

交付能在指定 Windows 电脑运行的程序，以及完成扩展阶段后的安卓 APK；两端能够打开同一份 UTF-8 文本，执行一致的编辑、撤销和查找规则。项目的主要展示点是算法实现和可验证的行为，而非功能数量。

选题表未单独规定该题的详细功能，以下需求为项目拟定范围；以教师下发的任务书补充验收条件。

# 四 功能范围与用户流程

首版采用单窗口、单文档、离线使用方式。两端共享核心功能和文本规则，文件选择、快捷键和触屏交互分别适配平台。

| 优先级 | 功能 | 完成与验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 必做 | 新建与打开 | 新建空白文档；打开 UTF-8 TXT；失败时保留当前内容。 |
| 必做 | 文本编辑 | 支持输入、删除、换行、选区替换，以及系统剪切、复制和粘贴。 |
| 必做 | 保存与另存为 | 可指定文件；保存成功后更新状态；失败后保留编辑内容。 |
| 必做 | 撤销与重做 | 保留最近100条编辑命令；撤销后再编辑须清空重做记录。 |
| 必做 | 查找与单次替换 | KMP 按字面区分大小写查找；查找下一处；替换当前匹配。 |
| 必做 | 编辑状态 | 展示文件名、未保存标记、Unicode码点数和行数。 |
| 必做 | 离开保护 | 新建、打开其他文件、关闭或返回时，提示保存、放弃或取消。 |
| 扩展 | 安卓平台适配 | 共享核心不改规则；完成输入法、文件 URI、返回和旋转恢复适配。 |

## 典型使用流程

启动 → 新建或打开 → 输入与选区编辑 → 查找或替换 → 撤销与重做 → 保存 → 重新打开检查。未命名文档首次保存进入另存为；取消文件选择后返回原编辑状态。

## 统一文本约定

首版读写 UTF-8，允许读取带 BOM 的 UTF-8 文件，保存为无 BOM 的 UTF-8。打开时把 CRLF 与 CR 统一为 LF；保存时使用 LF。非 UTF-8 文件给出编码提示，不自动猜测 GBK，避免把错误解码后的内容写回。

字符数按 Unicode 码点统计，不等同于用户感知的字形数量；空文档记为1行，末尾换行新增1行。内部索引使用 UTF-16 偏移，以便对应 Java 字符串与界面选区。空查找词直接提示，无匹配时不修改文档。

## 本期范围边界

不安排富文本、DOCX编辑、云同步、账号、多人协作、插件、多标签页、语法高亮、正则查找和自动编码识别。全部替换与安装器留待基础版本验收后再评估。首版面向小型文本，以1千、1万和10万 UTF-16代码单元作为测试规模。

# 五 技术路线与模块划分

共享的是编辑模型、历史记录和查找算法；两端分别编写界面与文件访问。Swing 属于 Java SE 的 java.desktop 模块 [2]，适合在已有 JDK 环境下快速完成桌面课程演示。安卓端采用 Java 与 XML 布局，沿用平台文本输入与文件选择能力。

| 模块 | 主要职责 | 依赖边界 |
| --- | --- | --- |
| editor-core | GapBuffer、编辑命令、历史管理、KMP、文本统计与换行规范化。 | 纯 Java，不导入 Swing、Android、Path 或文件 URI 类型。 |
| editor-windows | JTextArea、菜单、快捷键、选区映射、本地文件打开与保存。 | 依赖 core，文件访问由桌面端负责。 |
| editor-android | EditText、工具栏、输入法适配、文件选择、生命周期处理。 | 依赖同一 core，以 ContentResolver 访问 URI。 |
| core测试 | 缓冲区边界、历史分支、KMP与随机编辑对照。 | 在普通 JVM 运行，不依赖安卓模拟器。 |

## 环境与版本管理

Windows 建议以 OpenJDK 17 为开发基线。共享核心仅使用 Java 8 可用的语言特性和基础集合 API，按 Java 8 字节码输出，减少安卓兼容负担。开发工具采用 IntelliJ IDEA 或 Android Studio，代码用 Git 管理，不引入服务器或数据库。

安卓构建优先采用所选 Android Studio 模板匹配的 AGP、Gradle Wrapper 与 JDK，并将版本固定进项目。构建 JDK 与应用源码兼容级别分开配置；例如 AGP 8.x 要求 JDK 17，具体插件要求按官方兼容说明核对 [3]。计划 minSdk 为26，compileSdk 与 targetSdk 使用建项时模板支持的稳定配置。

## 编辑操作如何进入共享核心

Windows 端通过 DocumentFilter 取得插入、删除和替换范围，将操作提交给核心，再更新控件；撤销、替换等程序性更新设置回写标记，避免重复记录历史。文件加载不记作编辑命令。

安卓端通过 TextWatcher 获取变更范围，同步到核心；处理输入法组合文本时，保留组合状态并在提交后形成历史操作。界面只承接显示、选区和输入，不能另用一套原生撤销逻辑，以免两套历史不一致。

## 模块复用的验收方式

用同一组“插入—删除—替换—撤销—重做—查找”操作序列分别驱动核心和两端界面，比较最终文本、选区与匹配位置。core 中不得出现平台类引用；双端共用同一份核心源码与测试。

# 六 数据结构与核心算法

## 间隙缓冲区作为文本存储结构

用 char 数组保存文本，在光标附近预留空白区间 [gapStart, gapEnd)。有效文本由间隙前后两段组成，长度为数组容量减去间隙长度。插入时向间隙写入字符；删除时扩大间隙；编辑位置改变时移动两段文本；空间不足时按倍数扩容。

例如逻辑文本为 ABCDE，可存成 AB□□□CDE。在 B 后插入 X 只需写入间隙，结果为 ABX□□CDE。必须始终满足 0 ≤ gapStart ≤ gapEnd ≤ capacity；通过逻辑索引读取时跳过间隙，查找与导出得到的内容不得包含空白区。

## 双栈与可逆编辑命令

每条命令记录起点、被删除文本、插入文本以及操作前后选区。普通编辑进入撤销栈并清空重做栈；撤销执行反向替换并移入重做栈；重做执行正向替换并移回撤销栈。无内容变化的操作不入栈。

双栈使用 Java ArrayDeque，重点说明其后进先出规则，不重复实现通用集合。保留最近100条命令；超出后移除最旧记录。保存状态用“当前文本是否等于最近成功保存的文本”判断，保证撤销回保存内容后可正确取消未保存标记。

## KMP查找与替换

自行构建模式串的前缀函数，再对缓冲区的逻辑字符序列进行匹配。查找下一处从当前选区末尾开始，末尾未找到时最多回绕一次。单次替换转成普通编辑命令，支持整体撤销；选区不再匹配查找词时，先查找再替换。

| 操作 | 时间复杂度 | 补充说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取逻辑字符 | O(1) | 按间隙位置映射物理索引。 |
| 插入k个代码单元 | O(d+k)，扩容时另加O(N) | d为间隙移动距离，N为当前文本长度。 |
| 删除k个代码单元 | O(d+k) | 含为撤销保存被删文本的复制成本。 |
| KMP单轮查找 | O(N+M) | M为模式长度，前缀表额外空间O(M)。 |
| 撤销或重做 | 与对应编辑相同 | 栈转移摊还O(1)，文本修改另计。 |
| 导出与完整统计 | O(N) | 历史文本空间为O(H)，H为保留的文本总量。 |

上述为核心算法分析。界面生成完整字符串、重新显示和保存状态比较仍可能需要 O(N)，不能据此声称整次按键操作是 O(1)。本题无需为覆盖章节而加入图或树结构。

# 七 界面与文件安全设计

## Windows界面

顶部设置文件、编辑、查找菜单，中间为可滚动文本区，底部显示字符数、行数与修改状态。文件菜单提供新建、打开、保存、另存为和退出；编辑菜单提供撤销、重做、剪切、复制与粘贴。采用系统常用快捷键，并保留可点击菜单入口。

## 安卓界面

顶部显示文件名和保存入口，正文使用多行文本编辑框，查找栏提供查找词、下一处与替换操作。撤销和重做使用明确文字或带无障碍说明的按钮；常用操作不依赖长按或仅靠图标辨认。软键盘弹出后保证光标所在行可见。

## 统一编辑接口

核心只提供必要能力：replace(start, end, text)、undo()、redo()、findNext(pattern, from) 和 getText()。插入和删除统一为区间替换；文件打开通过加载入口重置文本、历史、选区和保存基准。非法索引在核心入口拒绝，界面显示可理解的错误。

使用 UTF-16 索引时，编辑起止位置不得落在代理项对中间；删除表情和撤销替换必须经过专门测试。首版保留系统输入控件的中文组合输入行为，不在每次输入时无条件 setText 并跳回末尾。组合字形及复杂脚本的完整字素处理不作为算法扩展目标。

## Windows保存流程

先将当前文本编码并写入目标目录的临时文件，写入和关闭成功后替换目标文件；原子移动不受支持时保留原文件备份再替换。任何失败均保留编辑内容、修改标记和恢复信息，只有保存完成才更新文件路径与保存基准。文件读写放到工作线程，界面更新回到 Swing 事件线程。

## 安卓文件访问与状态恢复

使用系统 Storage Access Framework：打开文件使用 ACTION_OPEN_DOCUMENT，另存为使用 ACTION_CREATE_DOCUMENT [4]；已有文件的保存写回选中的 URI。URI 不转换为 Windows 式文件路径，不为此申请全盘文件管理权限。若需跨启动继续访问，按授权结果保留可持久化权限。

安卓文档提供者未必支持原子替换。覆盖前先写应用私有的恢复副本，写回失败时保留副本并提供再次另存为；保存成功后再清理。用 ViewModel 保留旋转时的编辑状态；应用进入后台时保存本地草稿用于进程重建恢复，正常打开与恢复草稿的历史规则分别说明。

安卓存储权限取消、URI失效、写入失败，以及关闭时选择取消，都必须返回原编辑状态。跨设备传递通过手动复制 TXT 文件完成。

# 八 开发进度与人员安排

以下以熟悉 Java 基础、开发环境可用为估算前提。课程学时与额外开发人时分别列出；首次学习安卓、下载 SDK 或处理驱动的时间应单独预留。每一阶段都留下可以演示的成果。

| 阶段 | 课内安排 | 工作内容与检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 3学时 | 确认功能与教师任务书；搭建 core 和桌面入口；完成缓冲区基本插入、删除及断言。 |
| 第2天 | 3学时 | 完成缓冲区扩容、双栈历史和 KMP；通过边界与随机对照测试。 |
| 第3天 | 3学时 | 完成 Swing 编辑适配、菜单、快捷键、打开保存和未保存提示。 |
| 第4天 | 3学时 | 联调中文输入与异常保存；执行性能实验；修复验收阻断问题。 |
| 第5天 | 3学时 | 整理实验报告和测试记录；在验收电脑试运行；完成答辩演练。 |

## 安卓扩展阶段

| 工作包 | 预计人时 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 工程与界面接入 | 3—4 | 安卓模块引用 core；编辑区和基础工具栏可用。 |
| 文件与生命周期 | 3—4 | 打开、保存、另存为、旋转状态与恢复草稿完成。 |
| 输入与双端回归 | 3—4 | 中文输入、选区、撤销及共享用例通过真机验证。 |
| 打包与演示材料 | 1—2 | 生成 APK，补充安卓操作说明及双端演示记录。 |

单人完成全部项目，估计为15课内学时加10—14课外人时，实际投入随基础而变。若安卓端在中期仍不能稳定编辑和保存，先完成 Windows 验收材料，再继续处理平台问题。

## 小组方案与资源

两人小组可由甲负责核心、测试及 Windows 主流程，乙负责安卓、文件适配与报告素材；核心接口先统一，再并行开发，每人都应能讲解共享算法。三人时可增加测试与交付负责人，但报告仍需共同核对。小组并行不代表总人时减少。

资源使用现有 Windows 电脑、一部安卓真机或模拟器、OpenJDK、IDE 和 Git，无需购买服务器和付费组件。Windows 首版交付可执行 JAR 与启动说明，验收机须具备对应 Java 运行环境；APK可本地安装演示，暂不安排商店发布或 EXE 安装器。

# 九 测试方案与验收标准

核心正确性先于界面美化。正常路径必须通过，同时覆盖空文本、边界索引、跨行编辑、输入法、历史分支及文件失败；所有测试记录输入、预期、实际、环境与通过状态。

| 编号 | 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 空文档和首尾编辑 | 长度、行数正确；空栈操作不崩溃；非法范围被拒绝。 |
| T02 | 间隙移动与多次扩容 | 头、中、尾插入删除后，逻辑文本和参照字符串一致。 |
| T03 | 跨行剪切粘贴与替换 | 换行和选区保持正确；撤销恢复原文本。 |
| T04 | 中文与表情 | 输入、删除、保存重开不乱码；不拆开代理项对。 |
| T05 | 撤销后新编辑 | 重做栈清空；连续撤销重做恢复对应文本和选区。 |
| T06 | 超过100条历史 | 仅撤销保留范围；最旧记录移除，程序继续正常。 |
| T07 | KMP边界与重复前缀 | 空模式被提示；无匹配不修改；aaaaab等模式结果正确。 |
| T08 | 保存点与取消离开 | 撤销回已保存内容后标记正确；取消后内容不变。 |
| T09 | 编码与换行 | BOM、CRLF、LF按约定处理；无效UTF-8拒绝打开。 |
| T10 | 不可写文件和写入失败 | 提示失败；保留文本与修改状态；可从备份或副本恢复。 |
| T11 | 安卓输入与生命周期 | 组合输入、旋转、后台重建、返回和URI失效行为正确。 |
| T12 | 双端相同操作序列 | 最终文本、查找结果、撤销与重做结果一致。 |

## 核心自动化与性能实验

编写固定随机种子的编辑序列，用 StringBuilder 作为测试参照，每步比较文本与长度；断言间隙不变量，补充撤销后重做还原性质。KMP 对照 String.indexOf 的字面匹配结果，覆盖重复前缀与无匹配输入。

在1千、1万、10万代码单元文本上测试连续输入、随机位置修改、长文本粘贴与 KMP 查找。JVM预热后每组运行至少30次，记录中位数、最大值、机器与运行时信息，分别报告核心耗时和界面响应。结果填入报告，不预写性能结论。

交互目标：验收设备上，1万代码单元文档的一般操作力争100毫秒内响应，10万规模打开、查找和保存力争1秒内完成。此为待测目标；未达到时如实记录瓶颈与适用规模。全部必做功能通过、无已知丢文故障、能在验收机独立启动，才进入正式演示。

# 十 风险控制与答辩交付

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 双端同时开发挤占验收时间 | 按里程碑推进；共享核心与 Windows 主流程优先，安卓另列人时。 |
| 界面与核心记录两套文本或历史 | 统一replace入口；程序回写抑制重复事件；每次集成跑同一操作序列。 |
| 间隙结构错误或中文输入异常 | 先通过核心随机对照；分别验证Windows输入法与安卓真机组合输入。 |
| 编码或保存故障损坏文件 | 严格UTF-8解码；桌面临时文件替换；安卓覆盖前保留恢复副本。 |
| 验收环境无法运行 | 提前在目标电脑运行JAR；核对Java环境；安卓准备已验证的APK和真机。 |

## 提交材料

① 完整源码与固定版本的构建配置；② Windows JAR、启动说明与扩展阶段的安卓 APK；③ 实验报告，包含需求、模块结构、数据结构、算法、复杂度、测试与总结；④ 测试用例和实测性能记录；⑤ 演示文档、示例 TXT 及必要的安装运行截图。

报告注明自行实现、标准库复用及参考资料，解释所用代码，保留阶段提交记录。大纲明确程序验收不及格则总成绩不及格，应优先保证可运行、功能完整和算法可讲解。

## 建议演示顺序与答辩重点

用约5—8分钟展示：打开中文示例 → 输入与跨行编辑 → 查找替换 → 连续撤销重做 → 保存重开 → 取消离开与异常提示 → 展示间隙数组、双栈和KMP测试。安卓完成后，再用同一份TXT和同一操作序列展示复用效果。

重点准备解释：为何选间隙缓冲区；它与普通连续数组修改的差异；撤销如何还原被删文本；KMP前缀表如何减少回退；为何核心的复杂度不等于界面耗时；UTF-16索引如何处理表情；两端文件访问为何不同。

大纲正文给出“实验报告30%＋演示答辩70%”，但部分细项合计与小组考核表口径存在差异。准备工作按报告与演示两条线安排，最终评分权重及个人或小组选题要求以任课教师确认为准。

## 参考依据

[1] 数据结构课程设计教学大纲，第2版，2025年9月。重点参见课程概述、课程目标、表5-1、考核及成绩评定。

[2] Oracle Java SE 17 API，java.desktop 模块。https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.desktop/module-summary.html

[3] Android Developers，Java versions in Android builds。https://developer.android.com/build/jdks

[4] Android Developers，Access documents and other files from shared storage。https://developer.android.com/training/data-storage/shared/documents-files